|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 時 | 2013/12/4(水) 16:00-17:00 | | 場所 | NAM本社ビル5Ｆ　会議室 | | | |
| 件名/テーマ | 消費税率変更の影響について（管理会計システム） | | | | | | |
| 会議の目的 | （　　　　　　　　　　　） | | | | | | |
| 出席者  （順不同） | 相 手： | 財務部　日高様、加藤様、芹澤様、田中様、吉池様、泉様  IT戦略部　松下様 | | | | | |
| 当 方： | 南橋 | | | | 文 責： | 南橋 |
| 会議資料 | | | | | Ver/日付 | | |
| 消費税率変更の影響について（管理会計）\_20131204.docx | | | | | 2013/12/4 | | |
| sample\_計算確認書5%.xls | | | | | 2013/12/4 | | |
| sample\_財務会計帳票5%.xls | | | | | 2013/12/4 | | |
| sample\_共通インターフェースファイル.xls | | | | | 2013/12/4 | | |
|  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 決 定 事 項 | | | | | |
| 決定事項１ | | なし | | | |
| 決定事項２ | |  | | | |
| 決定事項３ | |  | | | |
| 決定事項４ | |  | | | |
| 決定事項５ | |  | | | |
| 確認事項・指摘事項 | | | | | |
| 番号 | 内容 | | 指摘者 | 担当者 | 対応期限 |
| 1 | 確認 | 消費税対応についてシステム改修を行う場合の概算見積もりを提示する。 | 芹澤様 | NRI | 12/13 |
| 2 | 確認 | 管理会計システムのリプレイス対応に向けて、現行の機能一覧を提示する。 | 芹澤様 | NRI | 1/31 |
| 3 | 確認 |  |  |  |  |
| 4 | 確認 |  |  |  |  |
| 5 | 確認 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 議 事 内 容 | |
| ―  NRI  吉池様  加藤様  日高様  芹澤様  NRI  吉池様  田中様  芹澤様  NRI  松下様  芹澤様  NRI | **１．消費税率適用の考え方について**  消費税率利用機能および、現状の税率適用の考え方についてNRIより説明。  消費税率を利用する機能は、外部委託顧問料の機能に関連するが、税理適用の考え方について財務部様としての要件はあるか？  基本的な考え方として、外部委託顧問料の計算期間が税率変更日を跨ぐ場合、消費税額は按計算することを想定している。そのため現状の税率計算では正しいものが求められない。  按分計算について、毎月のNAVの変動を考慮する必要はあるか？  委託先との契約上、平均額に対して日数による単純按分としているので、上記考慮は不要。  **２．システム改修の検討について**  システム改修の要否を検討するため、概算見積もりを提示してほしい。  承知した。各機能に対する改修要件はあるか？  計算確認書については、上記の按分計算に対応して、消費税額の内訳を表示するようにしたい。  InputTemplateについては、SuperStream側で勘定科目を5%と8%で分けることを予定している。そのため、管理会計側で仕訳データを分けて接続するようにしてほしい。  優先度を踏まえて部分的に改修することも検討するため、見積もりは機能ごとに提示してほしい。  承知した。まずは翌週を目途に概算見積もりを提示する。【確認事項１】  **３．その他（管理会計システムのリプレイスについて）**  来期は管理会計システムのリプレイスおよびクライアント機能のWindows7化対応を予定している。対応においては再構築することも想定しているため、不要機能の廃止等や財務部の要件を踏まえて検討を進めていきたい。  承知した。まずは、画面や帳票等の機能一覧を提示してほしい。  承知した。【確認事項２】  以上 |