|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 時 | 2014/1/17(金) 15:00-16:00 | | 場所 | NAM本社ビル5Ｆ　会議室 | | | |
| 件名/テーマ | 管理会計\_消費税率変更対応　SS接続機能の仕様検討 | | | | | | |
| 会議の目的 | （　　　　　　　　　　　） | | | | | | |
| 出席者  （順不同） | 相 手： | 財務部　芹澤様、吉池様、加藤様、泉様、田中様  IT戦略部　松下様  SuperStream社様（2名） | | | | | |
| 当 方： | NRI南橋 | | | | 文 責： | 南橋 |
| 会議資料 | | | | | Ver/日付 | | |
| 管理会計\_消費税率変更対応\_SS接続機能について.pdf | | | | | 2014/1/17 | | |
|  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 決 定 事 項 | | | | | |
| 決定事項１ | | 消費税率8%の仕訳IDはA8023～A8031とする。 | | | |
| 決定事項２ | | 接続ファイルに「全体の計算期間」と「按分計算の対象期間」の２期間を設定する。  （SS取込後のチェックリストで上記２期間が確認できるように対応する。） | | | |
| 決定事項３ | | システム間連結テストを実施する。  （3月初に開発環境でファイルのオフライン連携により実施） | | | |
| 決定事項４ | |  | | | |
| 決定事項５ | |  | | | |
| 確認事項・指摘事項 | | | | | |
| 番号 | 内容 | | 指摘者 | 担当者 | 対応期限 |
| 1 | 確認 | 仕訳IDの新規採番（A8023～A8031）についてSS側で制約が無いことを確認する。 | 松下様 | SS社様 | 2/7 |
| 2 | 確認 | InputTemplateの項目編集仕様について修正版を連携する。 | 松下様 | NRI | 1/24 |
| 3 | 確認 | 修正版のInputTemplateについて、SS側への影響を確認する。 | 松下様 | SS社様 | 2/7 |
| 4 | 確認 |  |  |  |  |
| 5 | 確認 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 議 事 内 容 | |
|  | 以上 |